**KẾ HOẠCH TỔNG DỌN VỆ SINH HAI BÊN BỜ SÔNG LẤP (Từ ngày 15/9 đến ngày 22/12/2019)**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **STT** | **THỜI GIAN** | **ĐỊA ĐIỂM** | **NỘI DUNG CÔNG VIỆC** | | **THÀNH PHẦN THAM GIA** | **PHƯƠNG TIỆN CÔNG CỤ** | **GHI CHÚ** |
| **1** | **Chủ nhật**  **Lúc 6h 45’ ngày 15/9** | Đoạn từ số nhà 48 đến kiệt 54 | Tổng dọn vệ sinh, chặt cây hai bên bờ, vớt bèo. | **\* Lưu ý:**  - Chặt cây “ngái”, phát quang 2 bên bờ sông. | **\* UBND PHƯỜNG:**  - BCĐDVK: 04 người  - Hội CCB: 04 người  - Hội: LHPN 04 người  - Hôi ND: 03 người  - ĐTN: 04 người  - Lực lượng dân quân: 5 người  **\* CẤP ỦY CHI BỘ TÔ DÂN PHỐ:**  - Huy động, vận động Hội viên, Đoàn viên, Cán bộ đảng viên và nhân dân trong tổ để tham gia.  uyHuyHH | \* UBND Phường chuẩn bị gồm: Rựa, cào sắt, xe Rùa.  \* Các lực lượng tham gia khi đi mang theo chổi, cuốc, xẻng để tổng dọn vệ sinh. | Thuê 2 nhân công và xuồng vớt bèo. |
| **2** | **Chủ nhật**  **Lúc 6h 45’**  **29/9** | Đoạn từ số nhà 42 đến kiệt 48 | **\* Lưu ý:**  - Xử lí bụi tre tại khu vực đối diện xưởng mộc 28 Phú Mộng. |  |
| **3** | **Chủ nhật**  **Lúc 6h 45’**  **13/10** | Đoạn từ số nhà 36 đến kiệt 42 | **\* Lưu ý:**  - Phát dọn cây cối, vệ sinh hai bên bờ sông. | Thuê 2 nhân công và xuồng vớt bèo. |
| **4** | **Chủ nhật**  **Lúc 6h 45’**  **27/10** | Đoạn từ số nhà 32 đến kiệt 36 |
| **5** | **Chủ nhật**  **Lúc 6h 45’**  **10/11** | Đoạn từ số nhà 26 đến kiệt 32 |
| **6** | **Chủ nhật**  **Lúc 6h 45’**  **24/11** | Đoạn từ số nhà 22 đến kiệt 26 |
| **7** | **Chủ nhật**  **Lúc 6h 45’**  **08/12** | Đoạn từ số nhà 12 đến kiệt 22 |
| **8** | **Chủ nhật**  **Lúc 6h 45’**  **22/12** | Từ đầu đường Phú Mộng đến số nhà 12 |

*Kim Long, ngày 13 tháng 9 năm 2019*

**Người lập**

**Nguyễn Văn Hòa**