Kính chào ông/bà.

Vấn đề ông/bà phản ảnh, Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng và Phát triển đô thị tỉnh (Ban QLDA) trả lời như sau :

Hiện nay, dự án Cầu bắc qua sông Lợi Nông đã thi công cơ bản hoàn thành. Vừa qua, trong quá trình triển khai thi công tuyến đường đường Âu Lạc (trước Phòng CSGT Tỉnh TT Huế) chậm do công tác giải phóng mặt bằng mới được bàn giao hơn nữa thời tiết trong tháng mưa nhiều gây ảnh hưởng đến việc thi công. Tuy nhiên, qua phản ánh của ông/bà đơn vị đã tận dụng thời tiết thuận lợi để thi công. Hiện nay, ở công trường đơn vị thi công đang cho lu lèn để đổ bê tông (có ảnh kèm theo) và cam kết hoàn thành việc lát gạch terrazo trước ngày 15/11/2024.

Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng và Phát triển đô thị tỉnh xin cảm ơn phản ánh của quý Ông/Bà và mong tiếp tục nhận được phản ánh trong thời gian tới.

Trân trọng