Kính gửi: Quý Ông/Bà.

Vấn đề quý Ông/Bà phản ánh, UBND phường Tứ Hạ xin thông báo kết quả như sau:

Tuyến đường Nguyễn Bá Loan khởi công từ năm 2011, tuy nhiên với nhiều lý do đến nay vẫn chưa hoàn thiện. Năm 2024, UBND phường trình HĐND cùng cấp bố trí kinh phí để thực hiện hoàn thành, hiện đơn vị thi công đã thảm nhựa. Trong quá trình thảm, lu gây hư hỏng một số nắp chắn rác thu nước. UBND phường đã làm việc với đơn vị thi công yêu cầu khắc phục tình trạng trên, hiện đã đúc lại nắp chắn rác đang chờ đông kết để lắp đặt đảm bảo (hình ảnh kèm theo). Công trình này còn hạng mục lắp đặt khe thoát nước nối từ bó vĩa ra mặt đường. UBND phường sẽ đôn đốc đơn vị thi công sớm hoàn thiện các hạng mục còn tồn tại.

Chân thành cảm ơn quý Ông/Bà.

Trân trọng./.